التقرير التفصيلي لتحليل وكيل الذكاء الاصطناعي الحالي (AI Extraction Agent Analysis)

حالة المشروع الحالية

بعد تحليل الملفات الحالية الخاصة بالمشروع، يتضح أن النظام الموجود حاليًا عبارة عن:

Prototype / Proof of Concept

وليس نظام إنتاج متكامل.

المشروع يركز حاليًا على:

- تشغيل نموذج ذكاء اصطناعي لاستخراج العناصر من الصور الجوية

- تحويل النتائج إلى حدود هندسية

- بناء أساس أولي لنظام GIS ذكي

- وتجربة فكرة الوكلاء الذكية مستقبلًا.

النظام يعتمد بشكل أساسي على:

- Segment Anything Model (SAM)

- OpenCV

- FastAPI

- Rule Engine أولي.

تحليل القدرات الحالية (Feature Audit)

- الإدخال (Input Handling)

| الميزة | الحالة | الملاحظات | الجهد المطلوب |
| --- | --- | --- | --- |
| استقبال صورة JPG | ✓ | يعمل عبر OpenCV/PIL | — |
| استقبال صورة PNG | ✓ | يعمل | — |
| استقبال صورة TIFF | ✓ | مدعوم جزئيًا كصورة عادية فقط | 2-3 أيام |
| استقبال GeoTIFF | ✗ | لا يوجد GIS Raster Handling | 1-2 أسبوع |
| استقبال دفعة صور Batch | ✗ | غير موجود | 3-5 أيام |
| استقبال بيانات LiDAR (LAS/LAZ) | ✗ | لا يوجد أي دعم | 1-2 شهر |
| العمل بدون إنترنت بالكامل | ✓ | SAM محلي بالكامل | — |
| دعم صور ضخمة جدًا | ✗ | لا يوجد Tiling أو Memory Optimization | - أسابيع |

- الإسقاط والمعالجة (Core Extraction)

| الميزة | الحالة | الملاحظات | الجهد المطلوب |
| --- | --- | --- | --- |
| استخراج حدود الأراضي | ✓ | باستخدام SAM + Contours | — |
| استخراج المباني | △ | ممكن جزئيًا لكن بدون تصنيف واضح | 2-3 أسابيع |
| استخراج الطرق | △ | يوجد Rule Engine أولي فقط | 3-5 أسابيع |
| استخراج المياه | △ | بداية بسيطة بالقواعد | 2-4 أسابيع |
| تصنيف الغطاء النباتي | ✗ | غير موجود | 1-2 شهر |
| تصنيف الجبال والتضاريس | ✗ | غير موجود | 1-2 شهر |
| استخراج إحداثيات دقيقة | ✗ | لا يوجد Georeferencing حقيقي | 2-4 أسابيع |
| دعم CRS / Projection | ✗ | غير موجود | 1-2 أسبوع |
| دعم WGS84 / UTM | ✗ | غير مطبق | 1 أسبوع |
| تحليل الصور متعددة الطبقات | ✗ | غير موجود | 1-2 شهر |

- التصدير (Export)

| الميزة | الحالة | الملاحظات | الجهد المطلوب |
| --- | --- | --- | --- |
| تصدير GeoJSON | ✗ | غير موجود | 3-5 أيام |
| تصدير Shapefile | ✗ | غير موجود | 1 أسبوع |
| تصدير KML | ✗ | غير موجود | 3-5 أيام |
| تصدير KMZ | ✗ | غير موجود | 1 أسبوع |
| تصدير GeoPackage | ✗ | غير موجود | 1-2 أسبوع |
| تصدير DXF | ✗ | غير موجود | 2-3 أسابيع |
| تصدير CSV بالإحداثيات | ✗ | غير موجود | 2-3 أيام |
| تصدير طبقات منفصلة | ✗ | لا يوجد Layer System | 1-2 أسبوع |
| تصدير متعدد الطبقات | ✗ | غير موجود | 2-4 أسابيع |
| الحفاظ على خصائص الطبقات | ✗ | لا يوجد Metadata System | 2-3 أسابيع |

- التكامل مع برامج GIS

| الميزة | الحالة | الملاحظات | الجهد المطلوب |
| --- | --- | --- | --- |
| فتح النتائج في ArcGIS Pro | ✗ | لا يوجد GIS Export | 1-2 أسبوع |
| فتح النتائج في QGIS | ✗ | لا يوجد GIS Export | 1-2 أسبوع |
| السحب المباشر إلى ArcGIS | ✗ | غير موجود | 2-4 أسابيع |
| Plugin لـ ArcGIS/QGIS | ✗ | غير موجود | 1-3 أشهر |
| فتح النتائج في Google Earth Pro | ✗ | لا يوجد KML/KMZ | 3-5 أيام |

- التكامل مع النظام المركزي وتطبيق الأندرويد

أ) النظام الأساسي

| الميزة | الحالة | الملاحظات | الجهد المطلوب |
| --- | --- | --- | --- |
| API لإرسال الصور | ✓ | موجود باستخدام FastAPI | — |
| API لإرجاع النتائج | △ | يرجع نتائج أولية فقط | 1-2 أسبوع |
| دعم Bounding Box | ✗ | غير موجود | 3-5 أيام |
| JSON منظم | △ | محدود جدًا | 1 أسبوع |
| Authentication | ✗ | غير موجود | 1-2 أسبوع |
| Logging System | ✗ | غير موجود | 3-5 أيام |

ب) تطبيق الأندرويد

| الميزة | الحالة | الملاحظات | الجهد المطلوب |
| --- | --- | --- | --- |
| دعم GeoJSON | ✗ | غير موجود | 3-5 أيام |
| دعم KML/KMZ | ✗ | غير موجود | 1 أسبوع |
| دعم GPX | ✗ | غير موجود | 1 أسبوع |
| دعم MBTiles | ✗ | غير موجود | 2-4 أسابيع |
| استخدام WGS84 | ✗ | لا يوجد Projection System | 1 أسبوع |
| إخراج MGRS | ✗ | غير موجود | 2-3 أسابيع |
| ملفات مناسبة للهاتف | ✗ | لا يوجد Optimization | 1-2 أسبوع |
| الاتصال المباشر بالتطبيق | △ | ممكن عبر API | 2-4 أسابيع |
| العمل كمكتبة Android Offline | ✗ | لا يوجد أي تجهيز لذلك | 2-4 أشهر |

- التصنيف الذكي (Advanced Classification)

| الميزة | الحالة | الملاحظات | الجهد المطلوب |
| --- | --- | --- | --- |
| تصنيف الطرق | △ | قواعد أولية فقط | 1-2 شهر |
| تصنيف المباني | ✗ | غير موجود | 1-2 شهر |
| تصنيف الأراضي | ✗ | غير موجود | 2-3 أشهر |
| تصنيف المياه | △ | بداية بسيطة | 1-2 شهر |
| تحليل الغطاء النباتي | ✗ | غير موجود | 2-3 أشهر |
| دقة التصنيف | ضعيفة | لا يوجد تدريب مخصص | يحتاج Dataset كامل |

- البنية التحتية للتوسع

| الميزة | الحالة | الملاحظات | الجهد المطلوب |
| --- | --- | --- | --- |
| Modular Architecture | △ | جزئي وغير منظم | 2-4 أسابيع |
| Pipeline واضح | ✗ | كل شيء مترابط بشكل مباشر | 2-3 أسابيع |
| Memory / Task Storage | ✗ | لا يوجد | 1-2 أسبوع |
| إضافة وكلاء بسهولة | ✗ | لا توجد Agent Framework | 1-2 شهر |
| Message Bus بين الوكلاء | ✗ | غير موجود | 1-2 شهر |
| Shared Memory | ✗ | غير موجود | 2-4 أسابيع |

- الأداء والأخطاء

| الميزة | الحالة | الملاحظات | الجهد المطلوب |
| --- | --- | --- | --- |
| معالجة صور كبيرة | △ | غير مستقرة مع الصور الضخمة | 2-4 أسابيع |
| استهلاك الذاكرة | مرتفع | SAM يستهلك RAM/VRAM عالي | يحتاج Optimization |
| معالجة 100MP | ✗ | غير مجرب | 1-2 شهر |
| Error Handling | ضعيف | محدود جدًا | 1-2 أسبوع |
| رسائل خطأ واضحة | ✗ | غير موجودة | 3-5 أيام |
| Logging | ✗ | غير موجود | 3-5 أيام |
| Recovery System | ✗ | غير موجود | 2-4 أسابيع |

التحليل المعماري الحالي

الموجود فعليًا:

  - AI Extraction Core

النواة الأساسية تعمل باستخدام:

- SAM

- OpenCV

- PyTorch.

  - . Rule Engine أولي

يوجد بداية منطق GIS ذكي.

  - . API أولي

باستخدام:
FastAPI

  - . GUI تجريبي

باستخدام Tkinter.

غير الموجود حاليًا:

- Multi-Agent Architecture

- Shared Memory

- Spatial Database

- GIS Export System

- Spatial Pipelines

- Distributed Tasks

- Model Training Infrastructure

- Plugin System

- Mobile GIS Integration.

التقييم النهائي للمشروع

| الجزء | التقييم |
| --- | --- |
| فكرة المشروع | قوية جدًا |
| استخدام SAM | ممتاز |
| GIS الحقيقي | غير مكتمل |
| الذكاء الجغرافي | بداية صعيفة |
| البنية الحالية | Prototype فقط |
| قابلية التوسع | ضعيفة حاليًا |
| جودة الأساس | جيدة كبداية |
| جاهزية الإنتاج | غير جاهز |

المطلوب حاليًا (حسب خطة العمل)

المرحلة الأولى — الآن

المطلوب:

تحليل المشروع الحالي بالكامل.

يشمل:

- Reverse Engineering

- تنظيف الكود

- توثيق شامل

- تقييم القدرات الحالية

- تحديد النواقص.

وهذه المرحلة هي الحالية بالفعل.

المرحلة الثانية — بناء البنية التحتية للوكلاء

المطلوب بناء:

  - Orchestrator Agent

المنسق الرئيسي.

  - Shared Memory

ذاكرة مشتركة للوكلاء.

  - Message System

نظام رسائل داخلي بين الوكلاء.

  - Task Queue / Pipeline

تسلسل مهام واضح.

  - Agent SDK

واجهة تسمح بإضافة وكلاء جديدة بسهولة.

المرحلة الثالثة — أول وكيل متخصص

بناء:

Land Classification Agent

ويشمل:

- تصنيف الأراضي

- واجهة تدقيق

- Feedback Loop

- تعلم من المستخدمين.

المرحلة الرابعة — التوثيق المستمر

توثيق كامل لكل:

- APIs

- Agents

- Pipelines

- GIS Layers

- Data Models

حتى يتمكن أي مطور من:

- إضافة وكيل جديد

- أو تطوير النظام بسهولة.